产品与试点实施方案

# CAM Automation Studio

面向台州黄岩模具企业的本地优先 PowerMill / NX 工作流智能化平台

从专家行为记录到可审阅自动化配方，优先使用接口、命令、日志、Journal 与 API

| 方案对象 | 黄岩模具企业 / CAM 负责人 | 当前底座 | 仓库版本 0.5.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究方法 | 公开资料 + 官方接口 + 竞品 | 证据日期 | 截至 2026-08-23 |
| 建议周期 | 首轮 12 周 | 输出性质 | MVP 与现场试点方案 |

核心建议  不要先做“看屏幕点击”的通用代理。先把 PowerMill 宏/命令、NX Journal/NXOpen、项目实体与执行响应接成稳定的数据闭环，再把高频专家流程升级为可安装插件。图像识别只保留为无法获得结构化数据时的辅助证据。

本方案在当前软件已有插件化、本地采集、日志学习、多实例检测、dry-run 执行门禁和 Codex 审阅桥接能力上继续推进。第一版的价值不是直接生成机床可用 NC，而是让工厂能看见、筛选、复盘并复用高级编程人员的重复操作，同时保持目标窗口、项目版本、审批和仿真边界清晰。

# 执行建议

决策摘要  以“本地优先、结构化数据优先、插件按需安装、执行审阅优先”为产品主线。首轮 12 周只承诺读、记、筛、学、审、dry-run 六件事；目标版本 live 适配在现场副本项目中单独验收。

黄岩已经形成大规模模具产业集群，并在 2024 年推进模具行业中小企业“N+X”数字化改造。公开资料显示，区内约有 10 万模具从业者、4000 多家模具及相关企业、180 余家设计/造型/编程服务企业，模具行业年产值接近 300 亿元；规上模具企业数字化改造覆盖率达到 85%。这些数字说明市场不是缺少单点软件，而是缺少能把分散人员、软件版本、工艺经验与审阅责任连接起来的轻量工作层。[S3]

当前仓库 0.5.0 已具备离线学习闭环，但没有真实 PowerMill/NX 生产传输。最合理的下一步不是扩大 AI 叙事，而是完成只读原生适配、自动结构化采集和现场基线测量。所有效率提升数字都必须先作为假设，直到在 5-8 家黄岩工厂的真实编程任务中得到验证。

## 五个产品决定

- 结构化数据优先：API/project entity > 命令与响应 > PowerMill 宏/日志 > NX Journal/NXOpen 事件 > 文件与进程元数据 > OCR/图像。

- 基础软件从零开始：默认只提供插件中心、健康状态和静态外壳；PowerMill、NX、采集、执行、Codex 审阅均按需安装。

- 采集插件安装后一次本机授权并自动记录，但必须持续显示状态；高级设置可按日志、窗口检测、执行审计分类关闭，也可撤销总授权。

- 一个主窗口解决主要任务：顶部显示 Codex、NX、PowerMill 连接摘要；点击后再展开各 PID/窗口/前台状态，避免为状态信息启动多个窗口。

- 执行与学习分离：学习输出是配方和证据；live 执行必须选择目标实例、目标版本、测试项目快照、审批人，并通过仿真、碰撞/过切检查和现场审批。

## 当前底座与必须补齐的缺口

| 能力域 | 0.5.0 已具备 | 首版缺口 | 产品决定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 插件 | 空白启动、依赖/权限、安装/卸载 | 宿主侧版本适配包 | 核心保持小，适配器独立发布 |
| 采集 | 本地 SQLite、脱敏、增量读取、多窗口检测 | 原生事件/响应与可靠会话归属 | 只读适配先行，不猜窗口归属 |
| 学习 | ActivityEvent v1、重复序列、变量参数、风险 | 专家标签治理与工厂工艺词典 | 人工标注专家示范，不自动推断 |
| 执行 | 命令二次检查、审计、dry-run、目标实例 | PowerMill COM/.NET 与 NXOpen live 传输 | 版本化、逐实例、测试项目优先 |
| 审阅 | Codex 结构化上下文与回传 | 现场审阅模板和签名链 | AI 提建议，责任人做决定 |

## 成功标准

- 用户在 10 分钟内完成目标插件安装、一次授权并看到正确的多实例连接状态。

- 手动操作、自动化操作、系统事件和执行审计可独立筛选，并能按原始事件、动作、会话、配方、审阅候选五层查看。

- 三次以上相似专家会话可形成带来源、参数、风险、支持度和预览的配方草稿。

- 所有执行请求都有目标实例、请求文本、拒绝/响应、耗时和审阅证据；未满足门禁时默认拒绝。

- 不生成或下发机床可用 NC，不绕过现有后处理、仿真、碰撞检查和车间审批。

# 研究方法与证据边界

重要边界  本方案完成的是公开/案头研究，不声称已经访谈黄岩工厂。已验证事实来自黄岩区政府、Autodesk、Siemens 与厂商公开页面；痛点优先级、定价、效率目标和实施成本属于待现场验证的产品假设。

研究使用三类证据：第一类是黄岩区政府公开的产业规模和中小企业数字化改造文件；第二类是PowerMill 与 NX 的官方自动化资料；第三类是 CAM Assist、OptiNC 等公开产品能力。搜索摘要仅用于发现线索，结论只引用已直接打开的原文。当前仓库 README、架构、测试和插件清单用于界定软件已经实现的能力。

## 黄岩产业信号

| 已验证事实 | 对产品的含义 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 约 10 万从业者、4000 多家相关企业、年产值近 300 亿元 | 足以支撑面向区域工艺复用和服务商生态的垂直产品 | S3 |
| 180 余家设计、造型、编程服务企业 | 首批用户既可来自工厂，也可来自区域编程服务商 | S3 |
| 规上模具企业数字化改造覆盖率 85% | 产品需兼容已有数字系统，不能要求整体替换 | S3 |
| 2024 年计划约 10 家试点、2 家以上总承包商，形成“N+X”清单 | 共性底座 + 行业/工厂插件与区域政策方向一致 | S1 |
| 11 家试点项目完成验收，5 家成为样本企业 | 试点、专家评审、现场考察和样板复制是可接受的落地路径 | S2 |

## 由证据推导、仍需验证的需求假设

- 编程过程不透明：管理者知道交期和结果，但不知道时间消耗在哪些重复步骤、回滚和等待上。

- 专家经验难迁移：高级程序员的参数选择、动作顺序和异常处理分散在个人 Journal、宏和临时习惯中。

- 软件并行与窗口并行常见：同一操作者可能同时打开多个 NX/PowerMill 项目，自动连接必须显示目标实例，不能依赖前台窗口猜测。

- 数字化系统已经存在但不连贯：CAM、文件、排产、质量和机床仿真之间仍需要轻量审阅和证据层。

- 中小企业对数据外发敏感：零件、刀具、夹具、客户路径和工艺参数应默认留在厂内。

- 真正价值来自可复用流程，不是更炫的聊天：用户需要一键载入、清晰状态、可撤销授权、明确风险和少量可预测操作。

## 竞品给出的边界信号

| 产品 | 公开能力 | 值得学习 | 本项目差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| CloudNC CAM Assist | 嵌入现有 CAM，生成策略/刀路，支持 NX；厂商宣称可完成最高 80% 的 CAM 程序 | 宿主内审阅、工具/材料/机床配置、先给可编辑结果 | 本项目先学习工厂自己的专家行为，本地优先；效率数字不照搬 |
| OptiNC for PowerMill | PowerMill 插件，100+ 功能，覆盖粗精加工、钻孔、3+2、批量参数、NC/工艺单等 | 用高频垂直向导降低学习门槛，功能模块化 | 先从行为挖掘确定黄岩高频模块；首版不直接输出 NC |

竞品页面中的“80%”“70%”属于厂商公开宣传，不是本方案的承诺，也没有被独立验证。[S9][S10] 它们只证明一个稳定的产品规律：CAM 自动化必须嵌入现有工作流、让工程师审阅，并把复杂能力包装成明确任务，而不是要求用户理解底层 AI。

# 目标用户与高频任务

| 角色 | 核心任务 | 最怕发生 | 首版价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老板/厂长 | 交期、产能、人才复制、数据安全 | 投入看不到收益、数据外泄 | 可量化基线、本地部署、按插件购买 |
| CAM 主管 | 工艺标准、审阅、任务分配、异常复盘 | 不同程序员结果不一致 | 配方支持度、风险、版本和审批证据 |
| 高级程序员 | 复杂件策略、异常处理、带教 | 被记录等同于被监控或被替代 | 由本人标注专家示范、保留署名/授权边界 |
| 初级程序员 | 按规范完成重复建模与刀路任务 | 参数选错、找不到模板、不会回滚 | 步骤化配方、参数解释、dry-run 预览 |
| 机床/质量人员 | 仿真、碰撞、过切、交接 | 未经验证的程序进入生产 | 不可绕过的门禁和完整审计链 |
| IT/数字化负责人 | 部署、权限、备份、升级、接口 | 版本碎片、后台失控、难排障 | 插件清单、连接状态、本地数据与可撤销授权 |

## 应优先学习的工作流

首轮现场观察不以“功能多”为目标，而以重复频率、风险可控性、跨程序员一致性和可测量收益排序。优先候选如下：

- 项目/模板初始化：单位、坐标系、毛坯、命名、目录和审阅规则。

- 模型与参考数据导入：来源识别、尺寸检查、版本记录和稳定对象映射。

- 刀具、刀柄、夹具和工件坐标准备：只读校验优先，异常明确提示。

- 粗加工、半精、精加工和钻孔的重复参数设置：先学习顺序和变量，不直接假设参数正确。

- 工作平面、边界、孔特征、刀路复制与批量参数修改：高频、易审阅、适合插件化。

- 仿真前检查和程序交接：缺少对象、未计算刀路、未审阅变更、目标版本不一致等门禁。

## 日志模式与层级筛选

用户提出的“只显示手动操作”和“按层级筛选”应成为基础交互，不是分析后的附加功能。建议把来源模式与学习层级拆成两个正交筛选器，并通过向 ActivityEvent 添加可选字段保持向后兼容。

| 筛选维度 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 来源模式 source_mode | manual | 用户在 PowerMill/NX 中直接操作或录制的行为 |
| 来源模式 source_mode | automation | 宏、Journal、插件或配方产生的动作 |
| 来源模式 source_mode | system | 进程、窗口、文件发现、连接与状态事件 |
| 来源模式 source_mode | execution_audit | 命令请求、拒绝、响应、耗时和审批事件 |
| 学习层级 view_level | L0 原始证据 | 保留脱敏原文、时间、来源行与实例 |
| 学习层级 view_level | L1 规范动作 | 映射为 cam.*、nx.*、powermill.* 动作 |
| 学习层级 view_level | L2 会话 | 按任务/窗口/项目组织的连续操作 |
| 学习层级 view_level | L3 重复配方 | 跨会话出现的结构、变量和支持度 |
| 学习层级 view_level | L4 审阅候选 | 已补参数、风险、目标版本和审批状态的执行候选 |

兼容性规则  只新增 source_mode、expertise_label、instance_id、command_response、review_status 等可选字段；不重命名或删除 ActivityEvent v1 现有字段。PowerMill 解析进入独立适配器，不向 NX Journal 解析器混入语法。

# 产品定义与交互原则

一句话定位  面向黄岩模具企业的本地 CAM 工作流副驾驶：从 PowerMill/NX 的结构化行为中学习专家经验，生成可追溯、可参数化、可审阅、可定向 dry-run 的自动化配方。

## 用户第一次打开软件

- 只看到插件中心、软件健康状态和“未安装任何业务模块”的清晰空状态。

- 安装 PowerMill 或 UG/NX 工作流插件后，工作台出现对应导入、连接和分析入口。

- 安装本地行为记录插件时完成一次本机授权并立即开始后台记录；顶部常驻“记录中”状态。

- 高级设置中可分别关闭日志、窗口检测、执行审计，或撤销总授权；撤销立即停止但不自动删除历史。

- 安装执行网关会自动安装采集审计依赖；默认只能 dry-run，不因为安装而获得 live 能力。

## 一个窗口内的主要导航

| 区域 | 默认信息密度 | 主要操作 |
| --- | --- | --- |
| 顶部连接条 | Codex、NX、PowerMill 三项摘要；实例数和异常色 | 点击展开实例抽屉 |
| 插件中心 | 名称、用途、权限、依赖、状态 | 安装、卸载、查看权限 |
| 工作台 | 输入、日志、会话、配方、审阅五个页签 | 导入、筛选、标注、学习、导出 |
| 高级设置 | 分类授权、路径、保留期、性能、诊断 | 关闭分类、撤销授权、导出/清除数据 |
| 连接抽屉 | 产品、PID、窗口标题、前台、日志映射 | 选定 dry-run 目标；不自动猜 live 目标 |

连接状态必须在首页可见，而不是藏在独立诊断页。用户同时打开多个软件窗口时，摘要显示“NX 2”“PowerMill 3”；展开后逐项列出临时 instance_id、PID、窗口标题和前台标记。窗口标题只做本机即时状态，不进入学习数据；日志源无法可靠映射到某一窗口时显示“未映射”，绝不猜测。

## 插件目录

| 模块 | 首版状态 | 职责 | 默认权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础内核 | 内置 | 健康、插件目录、静态 UI、安装注册表 | 无 CAM 业务权限 |
| UG / NX 工作流 | 按需安装 | Journal 静态解析、重复流程、预览 | 读取用户选择文件 |
| PowerMill 工作流 | 按需安装 | 宏/命令日志学习、参数化配方 | 读取用户选择文件 |
| 本地行为记录 | 按需安装 | 后台增量读取、脱敏、多实例、筛选、导出 | 日志/进程/窗口/本地库 |
| 命令执行网关 | 按需安装 | 目标实例、命令二次检查、dry-run、审计 | 审阅 CAM 命令 |
| Codex 审阅 | 按需安装 | 结构化上下文、审阅结果回传 | 写本地审阅交换文件 |
| 版本化原生适配包 | 后续安装 | PowerMill COM/.NET 或 NXOpen 目标版本传输 | 按版本单独审批 |

## 结构化数据优先级

| 优先级 | 数据面 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 原生 API 与项目实体 | 对象、刀具、刀路、工作平面、选择集、状态和稳定 ID |
| P2 | 命令与响应 | 执行文本、返回值、错误、耗时、目标实例和版本 |
| P3 | PowerMill 宏/日志 | .mac、RecordMacro 和命令轨迹；适合快速覆盖真实手工步骤 |
| P4 | NX Journal / NXOpen 事件 | 记录调用、对象构建器、参数和撤销边界；需去除录制噪声 |
| P5 | 文件与进程元数据 | 路径伪匿名、时间、哈希、PID、窗口状态和来源映射 |
| P6 | 图像/OCR 辅助 | 仅在没有接口时帮助定位 UI 状态，不作为生产命令或安全判断来源 |

# 数据契约与系统架构

PowerMill 与 NX 使用不同自动化语言，但学习问题相同：把一个会话中的有序动作、参数、来源、时间、实例、风险和结果映射为统一事件。共享动作使用 cam.*；产品专有动作分别使用 powermill.* 或 nx.*。适配器互不解析对方语法。

PowerMill .mac / API / response ----> PowerMill adapter ----┐
                                                              │
NX Journal / NXOpen event ----------> NX adapter -------------+--> ActivityEvent v1
                                                              │          |
Process / window / file metadata ----> capture adapter -------┘          v
                                                               SQLite WAL + redaction
                                                                          |
                                                           sessionization + sequence mining
                                                                          |
                                                       reviewed recipe + evidence + dry-run
                                                                          |
                                         target-version adapter + simulation + human approval

## 建议的 ActivityEvent 可选扩展

| 字段 | 类型 | 用途 | 兼容策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| source_mode | enum? | manual / automation / system / execution_audit | 可选；缺失时 unknown |
| expertise_label | enum? | routine / expert_demo / training / unknown | 仅人工标注 |
| instance_id | string? | 产品 + PID + 窗口句柄的临时标识 | 会话级；不得用于长期身份 |
| command_response | object? | 状态、文本摘要、耗时、错误码 | 只在有原生传输时写入 |
| review_status | enum? | draft / reviewed / rejected / approved_for_test | 不等同生产批准 |
| target_version | string? | PowerMill/NX 精确版本 | 执行候选必填 |
| recipe_hash | string? | 锁定已审阅配方版本 | 审阅后不可静默修改 |

## 学习流水线

- 采集：增量 tail 受支持日志，或接收 Journal/API 事件；以内容哈希和游标去重。

- 脱敏：绝对路径、用户名和客户目录写库前伪匿名；源文件不改写。

- 规范化：保留引号内字面量，映射为 cam.* / nx.* / powermill.* 动作并保留来源行。

- 会话化：优先使用实例、项目和显式标记；证据不足时保持未映射，不强行合并。

- 挖掘：按结构签名发现重复序列，把跨会话变化的字面量提升为类型化参数。

- 审阅：显示支持度、来源、参数、风险、目标版本和差异；专家确认意图。

- 预览：生成 PowerMill 宏草稿或 NXOpen 非修改预览，不自动发往宿主。

- 执行候选：通过 Codex/人工审阅、目标实例、测试项目、仿真和审批后才进入版本化传输。

# PowerMill 原生适配设计

Autodesk 官方资料确认 PowerMill 可以录制用户操作为宏；录制只保存用户在对话框中改变的值，所以采集侧必须保留“未改变的默认值可能没有出现”这一证据限制。[S4] Autodesk 官方 GitHub 还提供 PowerMill 自动化库和插件示例，可作为外部 COM/.NET 宿主与进程内插件的实现参考。[S5][S6]

| 阶段 | 传输 | 允许能力 | 必须验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-0 离线 | .mac / .log / JSONL | 解析、筛选、学习、生成审阅草稿 | 语法、风险、来源行 |
| PM-1 只读 | PMAutomation / DoCommandEx 查询 | 连接、项目/实体查询、响应、RecordMacro | 版本、实例选择、线程与超时 |
| PM-2 测试执行 | PMAutomation 或进程内 QueueCommand | 已审阅 safe 命令、明确目标实例 | 副本项目、快照、回滚、响应审计 |
| PM-3 生产辅助 | 版本化签名适配器 | 受约束的工艺插件 | 仿真、碰撞、车间审批；仍不自动 NC |

## PowerMill 适配器合同

discover_instances() -> [InstanceDescriptor]
connect(target_version, target_instance_id, read_only=True)
query(command) -> CommandResponse
record_macro(path) -> RecordingHandle
get_project_snapshot() -> SnapshotMetadata
preview(reviewed_recipe, parameters) -> DiffReport
queue(reviewed_command, approval_context) -> CommandResponse
disconnect()

- 每个实例独立串行命令队列；UI 线程只接收状态，不等待长计算。

- DoCommand/DoCommandEx/QueueCommand 的能力差异必须按目标版本实机测试，官方示例维护优先级较低。

- read_only=True 时拒绝任何可能修改项目的命令；查询白名单由版本适配包维护。

- 所有 live 请求需要明确 target_instance_id；禁止自动发送到当前前台窗口。

# Siemens NX / UG 原生适配设计

Siemens 官方 NX Open Python 参考和程序员指南按 NX 系列发布，当前已核验页面分别标识 NX 2406 与 NX 2212 系列。[S7][S8] 这直接支持“按目标版本适配和验证”的工程策略：不能把一个版本录制的 Journal 当作所有版本都稳定的生产接口。

| 阶段 | 输入/传输 | 允许能力 | 关键处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| NX-0 离线 | NX Open Python Journal / JSONL | AST 静态解析、动作映射、配方和预览 | 绝不 import 或执行 Journal |
| NX-1 只读 | 目标版本 NXOpen Python | 会话、部件、对象和 CAM 设置查询 | 对照本机 UGOPEN/pythonStubs |
| NX-2 测试执行 | NXOpen Builder / 受控脚本 | 创建或修改测试项目对象 | 稳定选择器、Undo Mark、快照、响应 |
| NX-3 生产辅助 | 签名脚本/插件包 | 经批准的工艺向导 | Teamcenter/许可/批处理/仿真验证 |

## NX 稳定性规则

- 先录制一个最小 Journal，确认单一操作的真实 NXOpen 调用，再去除噪声。

- FindObject 录制标识只作为证据；生产实现优先改为受控名称、属性、PMI 或几何查询。

- 规划与修改分开：preview 只报告将选择的对象和参数，mutation 需要审批上下文。

- 以目标 NX 安装自带 Python stubs 为最终合同；社区代码只用于理解形态，不能替代版本验证。

- NX 专属解析只保留在 nx_journal.py；PowerMill 语法进入独立 powermill_macro.py 或现有 PowerMill 适配层。

## 性能与可靠性预算

指标性质  以下是首版工程验收目标，不是已测结果。现有仓库只证明 20,000 条命令解析在保守 3 秒测试上限内；真实宿主开销必须在黄岩工厂目标版本和项目规模上测量。

| 路径 | 首版目标 | 降级策略 |
| --- | --- | --- |
| 后台日志发现 | 新增事件 2 秒内可见；平均 CPU < 2% | 退避扫描、只 tail 增量、可暂停 |
| 本地存储 | 100,000 事件导入 < 10 秒；UI 查询 p95 < 200 ms | 批量事务、WAL、索引、分页 |
| 宿主查询 | 单命令超时可配置，默认 5 秒 | 断路、重连、实例标红、不阻塞其他实例 |
| 工作流学习 | 10,000 会话内可重复、结果确定 | 限制候选长度、后台任务、保留进度 |
| 多实例 | 每实例独立队列和健康状态 | 单实例故障隔离，不切换目标 |
| 恢复 | 游标/哈希去重，重启不重复写入 | 校验点、审计事件、手动重扫 |

# 12 周最小版本

MVP 定义  交付一个能在 PowerMill 与 NX 并行环境中自动发现连接、后台记录结构化行为、按模式/层级筛选、学习重复专家流程、生成可审阅配方并对指定实例执行 dry-run 的本地插件平台。

| 周 | 交付 | 现场验证 |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 5-8 家工厂访谈与编程观察；版本/日志/权限清单；基线 KPI | 至少 15 个真实会话样本，签署采集同意 |
| 3-4 | PowerMill 只读连接 POC；宏录制与响应证据 | 2 个目标版本、双窗口连接不串线 |
| 3-5 | NX 只读连接 POC；Journal 与目标 stubs 对照 | 2 个目标版本、稳定对象查询样例 |
| 5-7 | 采集服务增强：source_mode、层级、实例、授权、保留期 | 手动/自动/审计筛选准确率人工抽检 |
| 7-9 | 会话化、专家标签、重复配方、差异和参数视图 | 3 类高频流程形成可复盘候选 |
| 9-10 | Codex 审阅包、目标实例 dry-run、审批和审计链 | 拒绝路径、超时和异常恢复演练 |
| 11-12 | 两家样板工厂试点、培训、性能/收益测量、发布包 | Go/No-Go 评审和下一版范围 |

## 首版包含

- 一个主窗口、插件中心、顶部多软件连接摘要和实例抽屉。

- PowerMill 宏/日志/JSONL 与 NX Journal/JSONL 离线学习。

- 可撤销的一次本机采集授权，默认启动；分类开关、暂停、导出、清除和保留期。

- manual / automation / system / execution_audit 模式筛选与 L0-L4 层级筛选。

- 人工标注“日常操作/专家示范/培训”，不根据姓名或动作自动判定专家。

- 重复序列、参数候选、支持度、来源、风险和差异报告。

- PowerMill 宏草稿、NX 非修改预览、Codex 审阅上下文和目标实例 dry-run。

## 首版明确排除

- 不训练通用大模型，不把客户零件、日志或工艺默认上传云端。

- 不以截图/坐标点击作为生产执行主通道，不用 OCR 判断安全或加工语义。

- 不自动把日志归属到无法确认的多个窗口，不自动选择前台实例执行。

- 不承诺自动生成完整加工策略、碰撞安全、表面质量或循环时间最优。

- 不生成、后处理或发送机床可用 NC/G-code；不绕过工厂现有审批。

- 不在没有目标版本适配包、项目副本和实机验收的情况下开放 live。

## 最小演示脚本

- 启动基础软件，确认没有业务模块；从插件中心安装 UG/NX、PowerMill 和本地行为记录。

- 授权后自动显示 NX 2 个窗口、PowerMill 2 个窗口和 Codex 状态；展开实例详情。

- 导入或自动采集三次相似手工会话，筛选“仅手动 + L2 会话”，将其中两次标为专家示范。

- 生成重复配方，查看变量参数、来源行、支持度、风险与 PowerMill/NX 预览。

- 导出 Codex 审阅上下文，回传 findings 和 required_gates。

- 选择一个明确 target_instance_id，在测试项目上提交 dry-run；展示接受/拒绝和完整审计事件。

- 在高级设置关闭窗口检测并撤销授权，确认连接元数据立即清空、历史数据仍可导出或手动清除。

# 安全、隐私与治理

对“静默记录”的产品解释  技术上允许后台无打扰增量读取，但不能对操作者隐形。安装采集插件即完成一次本机授权并自动开始；界面常驻记录状态、数据位置和暂停/撤销入口。专家行为采集需取得工厂与员工明确同意。

## 数据治理规则

- 默认本地：SQLite/WAL、源文件游标和审阅包保存在厂内；任何跨厂或云端同步均为单独插件和单独授权。

- 最小化：只读受支持的 CAM 日志、Journal、宏、进程和可见窗口；不读取无关目录、键盘输入或屏幕内容。

- 脱敏优先：绝对路径、用户名和客户目录写库前转换为稳定伪匿名标记；窗口标题只做临时状态。

- 可控保留：按工厂设置 30/90/180 天；支持 JSONL 导出、确认令牌清除和备份策略。

- 专家标签可撤销：专家示范由本人或主管标记，保留时间、范围和用途；不得把标签用于人员绩效评分。

- 跨厂学习默认关闭：只有独立协议、匿名化审查和数据所有者明确同意后，才允许聚合基准。

## 执行门禁

| 风险级别 | 示例 | 首版处理 |
| --- | --- | --- |
| safe | 只读查询、解析、预览、状态检查 | 允许本地或 dry-run；仍记录目标和响应 |
| review | 项目写入、导入、保存、导出、批量参数修改 | 需要配方哈希、版本、测试项目、审批人 |
| blocked | 删除、退出、重置/关闭项目、外部进程、嵌套宏 | 原始命令二次检查后拒绝 |
| always blocked | NC/postprocess/G-code 生成或下发 | 学习输出中可识别，但执行网关始终拒绝 |

request
  -> schema validation
  -> target plugin + target version
  -> explicit target_instance_id
  -> command text risk re-check
  -> reviewed recipe hash
  -> test project snapshot + named approver
  -> versioned transport availability
  -> dry-run / simulation / collision checks
  -> shop approval
  -> audit response

Any missing gate -> deny by default

## 主要威胁与控制

| 威胁 | 影响 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| 错发到另一个窗口 | 修改错误项目 | 明确实例 ID、每实例队列、禁止前台猜测 |
| 录制默认值缺失 | 配方参数不完整 | 显示证据缺口、补充项目实体查询、人工确认 |
| Journal 脆弱对象 ID | 换版本或换零件失效 | 稳定名称/属性/PMI/几何查询与目标 stubs |
| 日志包含客户路径 | 商业信息泄露 | 写库前伪匿名、窗口标题不持久化、默认本地 |
| AI 审阅被误当批准 | 未经验证执行 | review_status 与 production approval 分离 |
| 供应商/版本升级 | 适配器中断 | 版本矩阵、签名包、回归样本和降级到离线模式 |

# 黄岩工厂现场试点

现场验证先覆盖 5-8 家黄岩模具企业，优先选择 PowerMill/NX 版本和团队规模不同、既有数字化程度不同的样本。每家观察至少一个真实编程任务，不用演示零件替代生产复杂度。两家愿意共创且数据边界清晰的企业进入 4 周产品试点。

## 参与角色与样本

| 角色 | 建议样本 | 需要观察 |
| --- | --- | --- |
| 老板/厂长 | 每厂 1 人 | 订单结构、交期、投资决策、数据边界 |
| CAM 主管 | 每厂 1 人 | 标准、审阅、分工、异常和版本管理 |
| 高级程序员 | 每厂 1-2 人 | 复杂任务、参数理由、回滚、专家示范 |
| 初级程序员 | 每厂 1 人 | 学习路径、模板依赖、常见错误和求助 |
| 机床/质量 | 每厂 1 人 | 仿真、碰撞、交接、返工和问题闭环 |
| IT/数字化 | 每厂 0-1 人 | 部署、权限、备份、网络、现有系统接口 |

## 观察与测量协议

- 先做 2 周基线：不改变工作方式，只记录任务类型、开始/结束、手工动作、自动化动作、等待和回滚。

- 对每个任务记录 PowerMill/NX 版本、项目规模、刀路数量、任务复杂度和操作者资历，避免简单件与复杂件直接比较。

- 征得同意后收集宏、日志、Journal 和结构化事件；只保留实现假设所需字段。

- 由高级程序员口述关键参数和异常处理理由，标记哪些动作可以标准化、哪些必须保留判断。

- 4 周试点使用匹配任务或同一模具家族前后比较；系统自动记录使用频率、节省步骤、拒绝和回滚。

- 每周复盘误识别、漏事件、错误会话归属和配方不可用原因；错误样本进入回归测试。

## KPI 与假设目标

不得提前承诺  下表的改善幅度是产品假设，不是行业事实或销售承诺。只有在同类任务、同一版本、明确基线和样本量说明下才能对外引用。

| 指标 | 定义 | 首轮假设 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM 编程用时 | 从项目准备到可提交仿真的有效时间 | 降低 20%-35% | 两家样板厂均有同向改善 |
| 重复手工动作 | 已识别高频流程中的 manual 动作数 | 降低 30%-50% | 不增加错误/回滚率 |
| 配方复用率 | 满足条件任务中使用已审阅配方的比例 | 达到 30%+ | 至少 3 类流程持续复用 |
| 回滚/重做率 | 撤销、重算、重新导入或主管退回次数 | 降低 10%-20% | 按任务复杂度校正 |
| 交接时间 | 程序员提交到机床/质量完成审阅 | 降低 20% | 审批证据完整率 100% |
| 安全与追溯 | 错目标、未审阅 live、NC 绕过、审计缺口 | 0 / 0 / 0 / 0 | 任何一项发生即暂停试点 |
| 性能 | 采集开销、查询延迟、宿主超时 | 符合工程预算 | 目标项目上 p95 达标 |

## Go / No-Go 评审

- Go：三类以上流程在两家样板厂复用；用户愿意持续开启采集；连接和会话归属可靠；无安全门禁事故。

- Conditional Go：效率有改善但版本适配成本高，缩小到一个产品/两个版本继续。

- No-Go：结构化数据覆盖不足、用户拒绝采集、错目标风险无法控制、或收益主要来自一次性顾问配置。

# 路线图、团队与商业假设

## 分阶段路线

| 阶段 | 时间 | 产品结果 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 离线底座 | 已完成 | 日志/Journal 学习、插件内核、dry-run、Codex 桥 | 当前仓库测试通过 |
| 1 只读连接 | 0-3 个月 | PowerMill/NX 版本化查询、自动结构化采集 | 多实例不串线、性能达标 |
| 2 受控测试执行 | 3-6 个月 | 副本项目中按实例执行已审阅 safe/review 动作 | 仿真、回滚和审计验收 |
| 3 工厂工艺插件 | 6-12 个月 | 钻孔、粗加工、精加工、批改参数等高频模块 | 稳定复用、工厂付费续约 |
| 4 区域基准 | 12 个月后 | 经同意的匿名统计和场景模板市场 | 独立协议、匿名审查、可退出 |

## 建议团队

| 角色 | 投入 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| 产品/模具工艺负责人 | 1.0 | 现场研究、优先级、工艺审阅、试点收益 |
| Python/平台工程师 | 1.0 | 事件、采集、存储、学习、服务与性能 |
| PowerMill .NET 工程师 | 1.0 | COM/API、PluginFramework、版本适配 |
| NXOpen 工程师 | 1.0 | Journal、Python stubs、稳定对象查询、目标版本 |
| QA/应用工程师 | 1.0 | 项目样本、仿真、门禁、回归和现场验收 |
| UX/安全/IT | 各 0.2-0.4 | 单窗口交互、权限、部署、备份与威胁审查 |

## 成本与收费假设

假设口径  以下为内部规划区间，不是供应商报价或市场验证结果；不含 PowerMill/NX 许可证、机床停机、差旅、专用服务器和第三方仿真费用。

| 项目 | 规划区间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 12 周首版与两家样板试点 | 人民币 45-75 万元 | 5 人核心团队 + 兼职 UX/安全；以现有底座继续开发 |
| 3-6 个月 live 适配与更多版本 | 人民币 80-150 万元 | 取决于版本数量、许可环境和现场验证成本 |
| 工厂试点收费假设 | 人民币 8-15 万元/厂/8 周 | 包含部署、基线、培训和有限适配；需访谈验证 |
| 年订阅假设 | 人民币 12-30 万元/站点 | 基础平台 + 指定适配包；定制工艺插件另计 |

## 商业切入

优先客户画像不是“所有模具企业”，而是拥有 3 个以上 CAM 席位、PowerMill/NX 中至少一种为核心、存在高级/初级程序员梯队、重复模具家族明显、愿意提供脱敏日志和现场观察的企业。第一单销售的核心不是 AI，而是“把三类重复流程变成可审阅插件，并给出前后基线”。

- 区域编程服务商可成为渠道和模板共创方，但客户数据与模板所有权必须在合同中分开。

- 总承包商/N+X 路径可采用“共性平台 N + PowerMill/NX/工艺插件 X”的交付结构。

- 续约取决于活跃配方、节省工时、门禁可靠性和版本维护，不依赖一次性演示效果。

## 主要风险

| 风险 | 概率/影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 不同版本 API 差异大 | 高 / 高 | 缩小版本矩阵；适配包独立签名；现场回归样本 |
| 日志不能代表真实意图 | 高 / 中 | 结构化项目实体 + 专家口述 + 多会话证据 |
| 员工把采集视为监控 | 中 / 高 | 透明状态、用途限制、专家自愿标签、禁用于绩效 |
| 收益被任务复杂度混淆 | 高 / 中 | 基线分层、匹配任务、样本量和原始分布披露 |
| live 执行造成项目损坏 | 低 / 极高 | 默认 deny、副本项目、快照、目标实例、仿真和审批 |
| 项目变成定制外包 | 中 / 高 | 80% 共性合同、插件接口、定制上限和版本收费 |

# 现场访谈与观察提纲

使用方式  每次 60-90 分钟访谈 + 90-180 分钟真实编程观察。先说明记录范围、用途、保留期和退出方式；未经同意不采集日志，不要求展示客户敏感零件。

## 老板 / 厂长 / CAM 主管

- 过去三个月最常延期的模具类型是什么？延误主要发生在编程、计算、审阅、机床等待还是返工？

- PowerMill 与 NX 分别有多少席位、版本和常用插件？哪些版本必须优先支持？

- 高级程序员每周有多少时间用于重复设置、审阅初级程序、排障和带教？

- 目前如何判断一个 CAM 程序“可以提交仿真/机床”？谁签字，证据在哪里？

- 如果软件自动记录行为，哪些数据可以采、哪些绝对不能采？谁有权导出和清除？

- 愿意为什么结果付费：节省编程时间、降低返工、缩短交接、保留专家经验，还是版本维护？

## 高级 / 初级程序员

- 请从空项目开始完成一个真实任务，并在关键参数处说明为什么这样选。

- 哪些步骤每个项目都做？哪些只在某类材料、模具结构、刀具或机床上做？

- 最近一次撤销、重算或返工是什么原因？日志中能看到原因吗？

- 你使用宏、Journal、模板或个人脚本吗？哪些稳定，哪些经常因版本/对象名失效？

- 如果系统给出重复配方，你希望先看到来源、支持度、差异、风险、参数解释中的哪三项？

- 哪些动作可以一键执行，哪些必须逐步确认，哪些永远不应自动执行？

- 如何定义“专家示范”？你是否愿意主动标记，如何撤销或限制用途？

## 机床 / 质量 / IT

- 从 CAM 程序提交到可上机之间有哪些检查？碰撞、过切、余量、刀具、后处理和审批分别由谁负责？

- 发生异常时如何定位到具体项目、程序员、软件版本、命令和修改？目前证据缺在哪里？

- 电脑是否隔离外网？允许安装哪些服务、数据库、COM 注册或签名插件？升级窗口如何安排？

- 多窗口、多账号、远程桌面、Teamcenter 或共享目录会如何影响会话归属和权限？

- 可接受的后台 CPU、内存、磁盘和日志保留期是多少？发生故障时希望如何暂停和恢复？

## 观察记录表

| 任务/步骤 | 开始-结束 | 来源模式 | 回滚/等待 | 参数理由与可自动化边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | manual / automation |  |  |
|  |  | manual / automation |  |  |
|  |  | manual / automation |  |  |
|  |  | manual / automation |  |  |
|  |  | manual / automation |  |  |

## 访谈结束确认

- 向参与者回放我们理解的流程、参数和风险，允许其纠正。

- 确认允许保存的文件、字段、保留期、用途、访问人和删除方式。

- 记录三个最高频候选流程与三个绝不可自动化的动作。

- 不把单个受访者意见外推为黄岩全行业结论；保留样本角色和版本分布。

# 验收清单

- 研究：每个产业事实、官方接口事实和竞品公开能力都有可打开来源；访谈缺口明确标注。

- 产品：默认零业务模块，插件可在软件内安装；授权一次完成、可分类关闭、可撤销。

- 连接：Codex/NX/PowerMill 摘要在首页可见；多实例逐项显示且不猜目标。

- 日志：支持 manual 等来源模式筛选和 L0-L4 层级筛选；专家标签人工设置。

- 兼容：ActivityEvent 只加可选字段；PowerMill 与 NX 解析器隔离；共享动作仍为 cam.*。

- 执行：只有 dry-run 内置；原始命令二次检查；live 需要版本适配、目标实例、快照和审批。

- 安全：NC/postprocess 始终阻断；学习日志不直接变成生产命令。

- 性能：后台采集、导入、查询、多实例和恢复在目标工厂项目上通过预算。

- 试点：5-8 家调研、两家样板、2 周基线 + 4 周试点；效率数字按假设管理。

- 发布：文档、代码、插件 manifest、Skills、测试和版本说明进入同一 GitHub 分支。

## 最终建议

批准 12 周首版，但把成功定义为“稳定捕获和复用专家流程”，而不是“AI 自动编程”。先在两家样板工厂完成 PowerMill/NX 只读连接、多窗口状态、模式/层级筛选、三类重复配方和目标实例 dry-run。只有当配方复用、门禁可靠、用户愿意持续授权且 KPI 有可重复改善后，才投资 live 执行和更多工艺插件。

# 来源与核验说明

外部页面均在 2026-08-23 直接打开核验。黄岩产业规模页面为黄岩区政府转载《经济日报》内容；竞品数字为厂商公开声明，未独立验证。OpenAI/Codex 插件交付描述以当前仓库 manifest、Skills 和本地运行结果为准，未把无法打开的搜索摘要作为证据。

[S1] 关于组织开展黄岩区模具行业中小企业数字化改造试点企业和总承包商申报工作的通知。台州市黄岩区人民政府 / 区经信科技局，2024-06-27。核验 2024 数字化计划、2 个以上场景、约 10 家试点、2 家以上承包商和“N+X”清单。  打开原始来源

[S2] 关于黄岩区模具制造行业中小企业“N+X”数字化改造试点企业项目验收评审结果及奖补资金的公示。台州市黄岩区人民政府 / 区经信科技局，2024-12-02。核验 11 家验收、5 家样本及申请、评审、现场考察流程。  打开原始来源

[S3] 浙江台州黄岩区做强模具产业集群 塑造转型升级新优势。台州市黄岩区人民政府，来源《经济日报》，2024-09-30。核验从业者、企业、产值、设计/编程服务企业和数字化覆盖等产业数据。  打开原始来源

[S4] Recording macros in PowerMill。Autodesk PowerMill Help，2025。核验宏录制入口及只记录用户改变的对话框值。  打开原始来源

[S5] PowerShape and PowerMill API。Autodesk GitHub，公开仓库。核验 Autodesk 官方自动化库、宏命令任务和 MIT 许可。  打开原始来源

[S6] PowerMill API Examples。Autodesk GitHub，公开仓库。核验 PowerMill.dll、PluginFramework.dll、COM 注册和插件启用方式；仓库注明维护优先级较低。  打开原始来源

[S7] NX Open Python Reference Guide。Siemens Digital Industries Software，NX 2406 Series。核验官方 NXOpen Python 参考入口与版本系列。  打开原始来源

[S8] NX Open Programmer's Guide。Siemens Digital Industries Software，NX 2212 Series。核验自动化创建/执行、Python、许可和 Teamcenter 等官方指南结构。  打开原始来源

[S9] CAM Assist。CloudNC，厂商页面。核验与现有 CAM 集成、NX 支持、人工审阅/调整和厂商效率声明。  打开原始来源

[S10] OptiNC Plugin for PowerMill。OptiNC，厂商页面。核验 PowerMill 插件、100+ 功能及粗精加工、钻孔、3+2、批量参数等公开能力。  打开原始来源

## 当前仓库依据

- README.md：0.5.0 插件化、本地采集、多实例、日志接口、dry-run 与运行边界。

- docs/architecture.md：ActivityEvent v1、PowerMill/NX 边界、PMAutomation/QueueCommand 适配形态和性能测试上限。

- docs/mvp.md：现有演示闭环、NX 离线流水线与下一步原生适配路线。

- plugins/*/app-plugin.json：插件依赖、权限、版本、分类与可安装目录。

- plugins/ug-cam-copilot/skills/*：NX 与 PowerMill 的 Codex 工作流学习技能和生产安全规则。

结论置信度  产业规模、政策试点和官方接口入口为高置信度；工厂痛点排序、KPI、成本和定价为中低置信度，必须通过现场样本、版本矩阵和真实任务基线提升置信度。